**项目需求书**

1.项目概况：狱内5号、6号、7号、8号、9号、10号楼监舍小组加装、14号楼更换风扇调速器，具体内容详见工程量清单（施工图，小组内线路根据原来的线路线路安装不需要施工图，小组楼层到一楼电箱线路按现有线路布线即可）。

2.预算金额：132401.92元。

3.标的数量：以工程量清单为准。

4.款项支付：合同签订后，工程材料进场且工程进度超过60%以上后支付第一笔工程进度款（合同价50%）；工程竣工验收合格，支付第二笔工程款（合同价47%），每一笔款都要我方收到供应商开具的全额增值税普通发票，15个工作日内支付。剩余合同价3%作为质保金，保质期为一年，凭提款函无息退还质保金。

5.交付期限：合同签订后，整个工程50个日历天内完成。

6.售后保障：保质期内，收到质量问题反馈，24小时内响应，3天内完成整改。如超期无法完成整改，我监将自行整改，产生费用从质保金里面扣除。超过3次（含本数）将罚没全部质保金。

7.供应商资格条件：建筑、装修资质标准三级以上。

8.验收标准：按行业标准验收。

9.疫情防控：无条件接受上级及监狱疫情防控要求，做好现场施工人员防疫教育，无条件接受封闭隔离和封闭施工，违反疫情防控要求责任自负。

窗体顶端