**工 程 设 计 采 购 需 求 书**

项目名称：(100万元以内）零星工程项目设计年度服务项目

需求人：广东省番禺监狱

日 期：2022年 11 月

**工程设计服务项目内容**

**一、服务机构资格要求**

1.已在中国境内注册，在法律上，财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围满足本次公开选取范围；

2.报名参加本次采购服务的公司必须取得国家有关部门核发的工程设计行业乙级。

**二、项目概况**

1.项目名称：(100万元以内）零星工程项目设计年度服务项目

2.建设单位：广东省番禺监狱

3.项目地点：广东省广州市番禺区大石街石中二路113号

4.项目概况：

 采购一家工程设计单位，负责我狱2022-2023年度（100万元以内）零星工程项目的设计服务工作。

5.项目资金来源：财政资金

**三、选取方式及项目工作内容**

（1）公开选取方式：通过择优选取的方式确定中选单位。

（2）项目工作内容：对广东省番禺监狱2022年至2023年（12个月）（100万元以内）零星工程项目的设计服务工作。

**四、服务要求**

1.服务范围：（1）监狱单项工程估（预）算100万元以下（不含100万元）的改建、扩建、装修装饰、维修修缮、水电安装、机电安装、消防、市政、拆除等其他零星工程项目；（2）需派员驻场每月不少于22天，驻场人员需从事建筑工程设计2年以上，具有一定施工现场经验的专业人员（初级职称以上）；（3）驻场人员需到现场勘查、核查设计任务。

2.合同期限：中选后30天内签订合同，本合同期限为1年度（12个月）的服务期限。

3.服务费用的结付方式：

（1）本服务合同总计费用不超过30万元，结算须以实际完成工作量作为考核，其中：设计服务费根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取，设计服务费按季度结算。

单项设计服务费=单个项目预算价×0.045

包含完成所对应工作内容所需的全部费用（包括合理成本、税金及利润等一切费用）。如果年度总咨询服务费用未达到30万元的，按实际发生量进行结算，年度总咨询服务费用超过30万元的，按30万元进行结算。

（2）付款方式：按季度分期支付，最后一期在年度所有设计工作完成后，双方确定年度咨询服务费总额并提交请款函，10个工作日内一次性付清。

**五、其他要求**

1.中选单位在收到中选确认书后，在10个工作日内组织开展工作，不得以任何理由拖延开展工作时间，否则一概视为自动放弃中选资格；

2.中选人在接到选取人的通知后，必须安排项目负责人在2个工作日内到选取人办公地点领取“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目的授权委托书、身份证以及资料的复印件。

3.合同期内如发生人身安全及其他事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

4.本项目的服务不得由无相关资质的分支机构负责。

5.中选单位需主动接受选取人的指导、检查监督以及协调。

6.设计成果要求：

（1）项目预算价10万元以下（不含十万），施工工艺简单，提交电子版图纸及提交白图加盖公司公章即可；

（2）项目预算价10万元上下（含十万），需提交电子版图纸及提交蓝图加盖公司公章。

7.对本项目有关情况保密，做好资料保密工作，确保资料不外泄。

**六、中选人资格的取消及重新选取中选人**

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料，中选中介服务机构存在以下行为的，选取人有权取消中选人资格并记入不良信用记录。

（一）中选机构擅自放弃中选结果；

（二）中选后以任何理由提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；

（三）中介服务机构中选后未在2个工作日内按照采购公告及需求书的要求安排专责人员，携带相关材料与选取单位接洽并领取中选通知书的；

（四）中选机构自合同签订之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务的；

（五）中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标。

广东省番禺监狱

2022年 11月1日